  Załącznik nr 3
        do Ogłoszenia
o przetargu
WZÓR UMOWY

        UMOWA

zawarta w dniu w Opolu
pomiędzy:
PZD ROD "Działkowiec Opolski" w Opolu 45-271 Opole, ul. Sosnkowskiego 29A
REGON:00701591512510; NIP: 754-25-75-769
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu PZD ROD "Działkowiec Opolski" w Opolu – Wiolettę Jurajda
Wiceprezesa Zarządu PZD ROD "Działkowiec Opolski" w Opolu – Katarzynę Bogdanowicz
zwanym dalej Zamawiającym
a
z siedzibą w	działającym na podstawie wpisu do	pod nr	, REGON	; NIP
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działa/ją:

§1
Przedmiotem Umowy jest wykonanie za wynagrodzeniem przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego remontu Domu Działkowca. Na remont składają się roboty budowlane (dalej „Roboty”):
roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne określone w przedmiarze stanowiącym integralną część umowy.

§2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z użyciem własnych pracowników, własnego sprzętu
   i materiałów oraz innych niezbędnych środków.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy:
1. bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna),
2. dostęp do urządzeń sanitarnych,
3. miejsce do bezpiecznego składowania sprzętu i materiałów do czasu zakończenia prac.
4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego kompletną i prawidłową dokumentację niezbędną dla należytego, pełnego i terminowego wykonania Umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się miejscem prowadzenia Robót oraz warunkami prowadzenia Robót i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. Wykonawca zawierając Umowę zapewnia i gwarantuje, że posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt, materiały i narzędzia oraz osoby potrzebne do pełnego, niewadliwego i terminowego zrealizowania przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wszelkie osoby mające realizować przedmiot Umowy posiadają stosowne uprawnienia, kompetencje, wiedzę
   i doświadczenie, a nadto będą posiadać wymagane przez przepisy prawa badania i szkolenia.
3. Materiały wykorzystywane przy realizacji Umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów
   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a także wymaganiom określonym przez
   Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji Robót, wszystkich elementów
   zewnętrznych budynków, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie
   w trakcie prowadzenia Robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku, okna itp.
5. Dopuszcza się po uzgodnieniu z Inwestorem zastosowania rozwiązań równoważnych do zastosowanych w przedmiarze.
§3
1. Z tytułu wykonanego przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami i wynosi:	zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane powyżej wyczerpuje wszelkie wynagrodzenia, wydatki, zyski, koszty i inne podobne po stronie Wykonawcy związane z realizacją Umowy, a to oznacza, że bez wyraźnej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego Wykonawca nie może domagać się zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot od Zamawiającego.
3. Podstawą wypłaty będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu i przyjęciu przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokół odebrania robót.
5. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie tzw. faktur częściowych zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane jedynie do wysokości 65% wartości wykonanych prac i w takiej wysokości będą płacone przez Zamawiającego. Dodatkowo, suma kwot wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 65% wartości wynagrodzenia wykonawcy.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia, nie dłużej niż do dnia 31.10.2026 r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź
   w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przyjętych umową.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy:
  1. na wykonane roboty budowlane na okres: 24 miesięcy.
2. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do Zamawiającego.
3. Wady zgłoszone w ramach gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu albo mieniu wielkiej wartości wówczas ich usunięcie nastąpi w terminie 3 dni od zgłoszenia. W przypadku niezachowania powyższych terminów Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi na przedłożoną reklamację:
  1. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
  2. w innych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
5. Po bezskutecznym upływie ustalonych w §5 ust.4 terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
6. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji w zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.
   W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

§6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4
2. z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego
   w § 3 ust. 1, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
3. z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady/gwarancji, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień
   opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
   z wyłącznej winy Zamawiający, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania
   przewyższającego ich wartość na zasadach ogólnych przez Stronę uprawnioną do ich naliczania.
3. Kary umowne stają się wymagalne w terminie 7 dni od wezwania do ich zapłaty.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................................	………………………………
       (podpis i pieczęć Wykonawcy)	(podpis i pieczęć Zamawiającego)